**S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T** 

**D U S U D – O U E S T L A U S A N N E**

 **Zone 30 Montoie - fin du chantier**

Par une lettre de mi-décembre 2020 aux habitants du quartier, la Ville annonçait la fin du chantier en cours depuis août 2020, et ses spécificités. Il nous est apparu intéressant d’en relever d’autres à caractère technique. Le service « Routes et Mobilité » nous a favorisés des renseignements suivants

1° Le chantier s’est étendu du giratoire Cour/Montoie au Pont de Sévelin, soit sur env. 600m

2° le planning de la mise en vigueur de la zone 30 en 2020 a été tenu. Aucun élément majeur n’est venu le perturber. En revanche, en raison de la météo peu propice à ce type de travaux en fin d’année, la pose de couche de roulement sera effectuée au printemps 2021. Elle sera faite d’un nouveau revêtement phono absorbant posé en trois portions. 140 m dans la partie sud (Av. Cour/ch. de Florency) + 40 m au centre (carrefour Montoie-Couchant) + 140 m nord (Avenue Tivoli) soit au total sur 320 m

3° Les matériaux enlevés pour permettre la réalisation représentent, environ,

• Pour les chaussées, 690 tonnes ou 288 m3 (cube de 6,60 m de côté) de goudron

• Pour les trottoirs, 645 to ou 269 m3 (cube de 6,45 m de côté)

• Soit un total chaussées et trottoirs 1'335 to ou 559 m3 (cube de 8,23 m de côté)

**°** 860 m de bordures ont été changés

 4° La végétalisation n’a pas été oubliée dès lors qu’ont été plantés : 3 chênes cerris (Quercus cerris) appelés aussi Chêne chevelu ou Chêne lombard et 12 pins sylvestres (Pinus sylvestris) que l’on trouve répartis au débouché du chemin du Couchant sur Montoie et à l’angle du chemin du Capelard sur Montoie en particulier. Apparaissant comme une nouveauté en matière d’arborisation (le pin sylvestre), il nous a été certifié qu’ils avaient un bon comportement en tant qu’arbres d’avenue et qu’on les verra proliférer à l’avenir en ville.

5° Ce bilan ne serait pas complet si l’on omettait de mentionner les poses et aménagements ultérieurs dans les parties arborées de

- 14 bancs

- 5 poubelles

- 35 arceaux pour vélos

et une nouveauté expérimentale

- 1 fosse terre-pierre spéciale avec rétention des eaux pluviales dite fosse de Stockholm, à l’angle Capelard-Montoie

**La suite**

La Ville l’a annoncé : une inauguration aura lieu dès que les conditions sanitaires le permettront.

Entretemps la SDSO invitera les riverains à participer à un sondage afin de connaître la manière dont ils ressentent ce nouvel aménagement d’importance.

**Compliments** ![C:\Users\jdrhe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\PLUWC9GY\Twemoji2_1f44f.svg[1].png]()

Nous ne voudrions pas clore cette relation technique sans exprimer toute notre gratitude   au personnel de l’entreprise Camandona qui tout au long du chantier a su veiller à la sécurité de l’ensemble des usagers par leur attention de chaque instant.

**Plan d’affectation communal PACom – balades 2021**

Au vu de la situation sanitaire persistante et de l’incertitude caractérisant cette période, il est aujourd’hui très difficile d’affirmer le maintien de ces balades en mars prochain. Il sera possible de mieux se projeter à la mi-février ; du moins l’espérons-nous.

Pour le comité

Jean-Daniel Henchoz

Président